Plan van Aanpak

Atum3D printen

Namen:
Nick van Slooten		21043639
Hamsa Abou Ammar	22075119
Martijn Gorissen 		19099371

Projectbegeleider: 		Marinus Maris
Opdrachtgever: 		Tristam Budel
Projectleiders: 		Marijke Menting
				Jitse de Vries

Darum: 30 september 2025
Versie: 3.0

Inhoudsopgave

1.1	Inleiding	2

1.2	Probleemstelling	3

1.3	Doelstelling	3

2. Resultaten en Deliverables	3

2.1 Probleemdomein	4

2.2 Programma van Eisen	4

2.3 Ontwerpverslag	4

2.4 Proof of Concept	5

2.5 Testplan & Testrapport	5

3. Fasering & Planning	5

3.1 Fase 1: Analyse	6

3.2 Fase 2: Scrum Sprint Cyclus (Sprint 1 t/m 6)	6

3.3 Fase 3: Afsluiting	6

4. Risicoanalyse	7

5. Kwaliteitsbeheer	8

5.1 Doel van Kwaliteitsbeheer	9

5.2 Kwaliteitsborging	9

5.3 Kwaliteitscontrole	9

5.4 Continue Verbetering	9

5.5 Kwaliteitscriteria	10

5.6 Risicobeheer in relatie tot Kwaliteit	10

5.7 Evaluatie en Acceptatie	10

6. Communicatie	10

6.1 Key Partners	11

6.2 Communicatiekanalen	11

6.3 Communicatieplan	11

7. Beroepstaken	12

​​Bronvermelding	14

# Inleiding

Atum3D is een onderneming die zich richt op het snel en betrouwbaar leveren van 3D-geprinte toepassingen. Dit kunnen onder andere medische hulpmiddelen zijn, zoals een gipsverband of op maat gemaakte zolen. Naast het leveren van printopdrachten ontwikkelt Atum3D ook eigen 3D-printers en de bijbehorende software.

Een belangrijke uitdaging is dat de hoeveelheid resin in de printers momenteel niet wordt gemonitord, dit moet wel gebeuren. Hierbij moet ook de printerstatus gemonitord worden. Op dit moment is deze informatie alleen beschikbaar op een scherm bij de printer. Hierdoor kan een printopdracht worden gestart zonder dat er voldoende materiaal aanwezig is. In dit project wordt onderzocht hoe het printproces geautomatiseerd kan worden, waarbij de hoeveelheid resin gecontroleerd wordt voordat een printopdracht wordt gestart.

# Probleemstelling

Het huidige proces van het opstarten van een printopdracht vereist veel handmatige handelingen zoals het controleren van de hoeveelheid resin in de printer, het checken of er objecten in de resin tray liggen en het controleren van de huidige printstatus van de printer. Dit brengt dus risico's met zich mee als ze niet gecontroleerd worden. De klant wil dit proces zoveel mogelijk automatiseren, zodat de risico's zo min mogelijk zijn. (Omdat alles dus al gecheckt wordt voordat de printopdracht). In het probleemdomein wordt het probleem verder in details toegelicht.

# Doelstelling

Het doel van dit project is het ontwikkelen van een proof of concept (PoC) voor een geautomatiseerd printfarmsysteem. Dit systeem meet automatisch de hoeveelheid resin in de printer en controleert voor de start van een printopdracht of er voldoende materiaal aanwezig is om het proces succesvol te voltooien. Printopdrachten kunnen rechtstreeks vanaf een computer of server worden gestart. De voortgang van iedere printjob wordt met een status aangegeven (Kan starten, bezig, klaar). Om dit te kunnen doen moeten we een centraal dashboard maken (printfarm manager). Hierin zijn meerdere printers zichtbaar voor operators en managers. Het dashboard is een soort beheerpunt waarin je een overzicht hebt voor al je printers.

# 2. Resultaten en Deliverables

## 2.1 Probleemdomein

Dit deliverable biedt een duidelijke beschrijving van het probleem van de opdrachtgever, ondersteund door een klassendiagram dat de situatie visueel illustreert. Het probleem wordt grondig geanalyseerd, waarbij het bestaande systeem en andere relevante factoren die de oplossing beïnvloeden, duidelijk worden beschreven. Er wordt ook aandacht besteed aan de uitdagingen en beperkingen waarmee zowel gebruikers als de klant te maken kunnen krijgen.

De behoeften en verwachtingen van alle betrokkenen bij het probleemgebied worden zorgvuldig overwogen. Op basis van deze analyse worden concrete doelstellingen geformuleerd. Naast de probleemverkenning worden verschillende oplossingsrichtingen verkend en onderbouwd. Elke voorgestelde oplossing gaat vergezeld van een risicoanalyse om potentiële obstakels tijdig te identificeren.

## 2.2 Programma van Eisen

Het programma van eisen omvat alle eisen en wensen. Elke eis wordt beschreven volgens de SMART-methodiek, wat betekent dat deze Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden is (Stevens, sd). De MoSCoW-methode wordt ook gebruikt om de prioriteit van elke eis te bepalen. Deze methode verdeelt de eisen in vier groepen:

Must-haves: Deze eisen zijn cruciaal voor het project. Zonder deze eisen is het project niet acceptabel.

Should-haves: Deze eisen zijn zeer wenselijk, maar niet noodzakelijk om binnen de huidige planning te realiseren.

Could-haves: Deze eisen zijn wenselijk, maar niet essentieel. Het zou mooi zijn als ze opgenomen zouden kunnen worden, maar ze zijn niet essentieel voor het eindresultaat.

Won't-haves: Dit zijn de minst belangrijke eisen en zijn niet opgenomen in het project (Liba, 2009).

## 2.3 Ontwerpverslag

Het ontwerpverslag biedt een compleet overzicht van het ontwerp van het printsysteem. Het beschrijft de gebruikersgerichte functionaliteiten, zoals het ontvangen, verwerken en voltooien van printopdrachten. Deze worden uitgewerkt in use-cases, die inzicht geven in de interactie tussen de gebruiker en het systeem. Naast use-cases wordt er een workflow schema gemaakt om een goed overzicht te krijgen van de onderlinge samenhang van de processen, de volgorde waarin taken worden uitgevoerd en de afhankelijkheden tussen de verschillende systeemonderdelen.

Het rapport behandelt ook de onderliggende technologieën en systemen die nodig zijn om deze functionaliteiten te realiseren. Dit omvat de systeemarchitectuur, specificaties van hardwarecomponenten en de onderbouwing van keuzes, zoals de gebruikte programmeertaal en ontwikkeltools.

Het ontwerpverslag is een dynamisch document dat gedurende alle sprints binnen het project regelmatig wordt bijgewerkt. Op basis van nieuwe inzichten, testresultaten en feedback uit het ontwikkelproces kan dit document worden aangepast.

## 2.4 Proof of Concept

Om aan te tonen dat de oplossing aan de eisen voldoet, wordt een Proof of Concept gemaakt. Tijdens elke sprint van het project worden een of meer functionaliteiten ontwikkeld. Aan het einde van de sprint wordt een Proof of Concept gemaakt om de functionaliteiten te testen en te demonstreren. Aan het einde van het project wordt een uitgebreidere Proof of Concept gemaakt om het eindresultaat met alle vereiste functionaliteiten te demonstreren. De structuur van de Proof of Concept wordt voor elke fase afgestemd met de opdrachtgever en de begeleider.

## 2.5 Testplan & Testrapport

Testplan

Om de functionaliteit te testen, moet een testplan worden opgesteld. Dit testplan bevat een reeks stappenplannen voor het testen van de verschillende eisen uit het Programma van Eisen.

Testrapport

Naast het testplan bevat het testrapport ook de resultaten van de uitgevoerde testen. Op basis hiervan worden conclusies getrokken. Het rapport geeft ook een overzicht van de eisen waaraan de oplossing wel en niet voldoet. Indien nodig worden er aanbevelingen gedaan voor verbeteringen of correcties om aan de resterende eisen te voldoen.

# 3. Fasering & Planning

In dit hoofdstuk zal de planning, met betrekking tot het volledige project, worden beschreven. Het project wordt in 3 fases verdeeld. Deze worden hieronder besproken.

## 3.1 Fase 1: Analyse

De eerste fase van het project dient als voorbereiding en richt zich op het verkrijgen van inzicht in het probleemgebied. Er wordt een grondige analyse uitgevoerd om het probleem helder te definiëren, de doelstellingen scherp te stellen en de projectkaders te bepalen. De resultaten van deze analyse worden vastgelegd in een verslag. Als afsluiting van deze fase wordt een Programma van Eisen (PvE) opgesteld, waarin de functionele en technische eisen van het systeem duidelijk worden gespecificeerd.

## 3.2 Fase 2: Scrum Sprint Cyclus (Sprint 1 t/m 6)

In deze fase wordt het project in zes sprints uitgevoerd volgens de Scrum-methodiek. Elke sprint begint met een planningssessie, waarin het team bepaalt welke items uit de productbacklog worden opgepakt. De uitvoering per sprint bestaat uit het analyseren van de vereisten, het ontwerpen van een passende oplossing, de implementatie van een Proof of Concept, en het testen van de gerealiseerde functionaliteiten.

Aan het eind van iedere sprint vindt een Sprint Review plaats, waarin de voortgang en het tussenresultaat worden gepresenteerd aan de belanghebbenden. Feedback uit deze sessies wordt meegenomen naar de volgende sprint om het product iteratief te verbeteren.

## 3.3 Fase 3: Afsluiting

In de afsluitende fase van het project worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd en wordt het eindproduct opgeleverd. Hierbij worden alle onderdelen samengebracht tot een compleet en functioneel systeem. Er vindt een eindtest plaats om te controleren of het product voldoet aan de gestelde eisen uit het Programma van Eisen.

Daarnaast wordt een eindpresentatie voorbereid en gegeven aan de opdrachtgever en andere belanghebbenden. Tijdens deze presentatie wordt het resultaat toegelicht, inclusief de ontwikkelde functionaliteiten, technische keuzes en eventueel resterende aandachtspunten.

Als het Proof of Concept aan alle ‘Must Haves’ van het Programma van Eisen voldoet is het project geslaagd.

| Fase |  | Start – Einddatum | Deliverables | Inleverdatums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Analyse |  | 22 sep – 3 okt | Probleemdomein | 29 sep |
|  |  |  | Programma van Eisen | 6 okt |
| 2. Scrum Sprint Cyclus | Sprint 1 | 6 okt – 17 okt | Ontwerpverslag PoC Testrapport | 19 jan |
|  | Sprint 2 | 27 okt – 7 nov |  |  |
|  | Sprint 3 | 10 nov – 21 nov |  |  |
|  | Sprint 4 | 24 nov – 5 dec |  |  |
|  | Sprint 5 | 8 dec – 19 dec |  |  |
|  | Sprint 6 | 5 jan – 16 jan |  |  |
| 3. Afsluiting |  | 19 jan – 28 jan | Eindpresentatie | 28 jan |

Tabel 1: Globale planning

Figuur 1: GANTT Chart van planning

## 3.4 Taakverdeling

De onderstaande taakverdeling is globaal en dient als een inschatting van de activiteiten waar ieder teamlid zich mee bezighoudt. Aan het begin van elke sprint worden items uit de productbacklog geselecteerd. Deze worden vervolgens uitgewerkt en toegevoegd aan de taakverdeling voor die sprint. Bij het uitvallen van een teamlid zullen de taken overgenomen worden. De taken worden eerlijk verdeeld onder de andere teamleden.

| Teamlid | Taken |
| --- | --- |
| Nick | GUI en dashboard |
| Martijn | Onderzoek sensor, Communicatie tussen componenten |
| Hamsa | Onderzoek sensor, Backend ontwikkelen, Testen |

Sprint 1

| Teamlid | Taken |
| --- | --- |
| Nick |  |
| Martijn |  |
| Hamsa |  |

Sprint 2

| Teamlid | Taken |
| --- | --- |
| Nick |  |
| Martijn |  |
| Hamsa |  |

Sprint 3

| Teamlid | Taken |
| --- | --- |
| Nick |  |
| Martijn |  |
| Hamsa |  |

Sprint 4

| Teamlid | Taken |
| --- | --- |
| Nick |  |
| Martijn |  |
| Hamsa |  |

Sprint 5

| Teamlid | Taken |
| --- | --- |
| Nick |  |
| Martijn |  |
| Hamsa |  |

Sprint 6

| Teamlid | Taken |
| --- | --- |
| Nick |  |
| Martijn |  |
| Hamsa |  |

# 4. Risicoanalyse

Elk technisch project kent risico’s die invloed kunnen hebben op de voortgang en het uiteindelijke succes. Voor dit project zijn de belangrijkste risico’s in kaart gebracht, waarbij onderscheid wordt gemaakt naar kans en impact. Voor elk risico zijn passende maatregelen voorgesteld om de mogelijke gevolgen te beperken.

| Risico | Kans | Impact | Maatregelen | Impact score |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Miscommunicatie met de opdrachtgever | Gemiddeld/Hoog | Gemiddeld/Hoog | Elke twee weken vergaderen met de opdrachtgever, vragen stellen aan Atum3D medewerkers. | 8 |
| Geen geschikte sensor kunnen vinden | Laag/Gemiddeld | Gemiddeld/Hoog | Tijdig naar een andere oplossing zoeken zonder het gebruik van een sensor | 7 |
| Gekozen sensor gaat defect | Laag | Hoog | Zorgvuldig te werk gaan | 6 |
| Het niet kunnen aansturen van meerdere printers | Extreem laag /Laag | Hoog | Vragen stellen aan Atum3D engineers | 5 |
| Printer data niet kunnen uitlezen | Extreem laag /Laag | Hoog | Vragen stellen aan Atum3D engineers | 5 |

Tabel 2: Belangrijkste risico's

De risicomatrix geeft een overzicht van de belangrijkste risico’s op basis van hun kans en impact. De getallen in de vakken vormen de impactscore (kans x impact). Hoe hoger de score, groter de prioriteit die het risico krijgt binnen het project.

|  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Kans | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | Impact |  |  |

Tabel 3: Risicomatrix

# 5. Kwaliteitsbeheer

Kwaliteitsbeheer speelt een belangrijke rol in dit project. Het zorgt ervoor dat het eindresultaat voldoet aan de eisen en wensen van zowel de opdrachtgever als de gebruikers. Tijdens het hele project worden er verschillende methoden ingezet om de kwaliteit te controleren en te verbeteren. In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe we de kwaliteit van het project bewaken en waar nodig verbeteren.

## 5.1 Doel van Kwaliteitsbeheer

Het hoofddoel van kwaliteitsbeheer in dit project is om ervoor te zorgen dat:

- De oplossing aan de eisen voldoet zoals beschreven in het Programma van Eisen.

- Het eindproduct betrouwbaar is, goed presteert en bruikbaar is.

- Het project binnen de afgesproken tijd en budget wordt uitgevoerd, met kwaliteitscontrole.

- Eventuele problemen tijdens het ontwikkelproces vroegtijdig worden geïdentificeerd en aangepakt.

## 5.2 Kwaliteitsborging

Het doel van kwaliteitsborging is het voorkomen van fouten tijdens het ontwikkelproces door het volgen van vastgestelde procedures. Binnen dit project worden de volgende maatregelen toegepast om de kwaliteit te waarborgen:

- Code reviews: De geschreven code wordt regelmatig gecontroleerd door teamleden of de projectbegeleider om fouten of inefficiënties op te sporen. Dit draagt bij aan een hogere kwaliteit van de software.

- Documentatiereviews: Projectdocumentatie wordt grondig nagekeken en bijgewerkt tijdens elke iteratie om de nauwkeurigheid en volledigheid te garanderen.

- Testen in elke sprint: Tijdens alle zes sprints worden regelmatig tests uitgevoerd om te controleren of de functionaliteit voldoet aan de gestelde eisen. Elke sprint wordt afgesloten met een evaluatiemoment, waarbij stakeholders de kwaliteit van de opgeleverde onderdelen beoordelen.

## 5.3 Kwaliteitscontrole

Kwaliteitscontrole richt zich op het opsporen van fouten in het product nadat onderdelen zijn afgerond. De controle op kwaliteit wordt uitgevoerd met behulp van de volgende methoden:

- Integratietests: Nadat meerdere onderdelen zijn samengevoegd, worden integratietests uitgevoerd om te verifiëren of de componenten goed samenwerken.

- Gebruikerstests: Een geselecteerde groep gebruikers test het eindproduct om te bepalen of het voldoet aan de gestelde gebruikerseisen en of het systeem gebruiksvriendelijk is.

## 5.4 Continue Verbetering

Door het gebruik van een iteratief ontwikkelproces is continue verbetering een belangrijk onderdeel van het project. Aan het einde van elke sprint worden de resultaten geëvalueerd om leerpunten te identificeren. Deze inzichten worden vervolgens gebruikt om zowel het ontwikkelproces als de productkwaliteit te verbeteren in de volgende iteratie.

## 5.5 Kwaliteitscriteria

Voor het waarborgen van de kwaliteit van het eindproduct zijn de volgende criteria van toepassing:

- Er moet is iets van een besturing komen (dashboard, gui,cli)

- Het systeem moet lokaal draaien

- Het systeem moet van tevoren checken of het mogelijk is om de printopdracht te doen (resin checken, instellingen etc)

- Je moet een status kunnen zien van de huidige printopdracht (start, bezig, klaar)

- Printopdrachten mogen alleen starten wanneer alles is gecheckt en correct is.

- Het dashboard moet gebruiksvriendelijk/duidelijk zijn

- Instructies en foutmeldingen moeten makkelijk te begrijpen zijn

- Het systeem moet snel reageren

- Het systeem moet schaalbaar zijn

- Het systeem moet modulair zijn zodat er altijd printers toegevoegd kan worden.

- Logging is belangrijk voor eventuele fouten

## 5.6 Risicobeheer in relatie tot Kwaliteit

Risicobeheer en kwaliteitsbeheer zijn sterk met elkaar verbonden en dragen gezamenlijk bij aan het waarborgen van de projectkwaliteit. In elke fase van het project worden risico’s, zoals technische beperkingen, voortdurend beoordeeld en waar nodig verminderd. Op deze manier wordt voorkomen dat onverwachte complicaties de kwaliteit van het eindproduct negatief beïnvloeden.

## 5.7 Evaluatie en Acceptatie

De kwaliteit van het eindproduct wordt beoordeeld op basis van de eisen en verwachtingen die zijn vastgelegd in het Programma van Eisen. Na het succesvol doorlopen van alle tests en kwaliteitscontroles, wordt het eindproduct aangeboden aan de opdrachtgever ter acceptatie. Eventuele feedback van de opdrachtgever wordt verwerkt voordat het product definitief wordt opgeleverd.

# 6. Communicatie

Effectieve communicatie is een cruciale factor voor het succesvol uitvoeren van dit project. Het zorgt ervoor dat alle betrokken partijen goed geïnformeerd blijven, tijdig feedback kunnen geven en eventuele problemen snel worden opgelost.

## 6.1 Key Partners

Binnen dit project zijn de volgende key partners betrokken:

Marinus Maris – Projectbegeleider

Marinus Maris is de projectbegeleider vanuit de hogeschool. Hij is verantwoordelijk voor het bewaken van de voortgang en het begeleiden van het projectteam. Daarnaast biedt hij ondersteuning bij inhoudelijke en procesmatige vraagstukken. Regelmatig overleg met Marinus vindt plaats om feedback te ontvangen en de voortgang te bespreken.

Tristram Budel – Opdrachtgever

Tristram Budel is de opdrachtgever van het project. Hij is verantwoordelijk voor het formuleren van de projectdoelstellingen vanuit de organisatie. In de loop van het project levert hij de nodige specificaties en feedback op de tussenresultaten. Er worden regelmatig vergaderingen/voortgangsgesprekken gehouden om de status van het project besproken.

Pascal de Joode – Electrical Engineer bij Atum3D

Pascal de Joode is een werknemer bij Atum3D. Bij vragen kunnen wij bij hem terecht en de communicatie loopt via hem. Pascal is ook aanwezig bij de vergaderingen/voortgangsgesprekken.

Marijke Menting & Jitse de Vries – Projectleiders

Marijke Menting en Jitse de Vries zijn de projectleiders van campus Gouda. Zij zijn er voor de communicatie met de opdrachtgever als Tristam Budel niet beschikbaar is voor ons. Daarnaast kunnen er altijd vragen gesteld worden aan de projectleiders als wij tegen problemen aanlopen. In het begin wordt er elke week een voortgangsgesprek gehouden om de stand van zake te bespreken. Als alles goed verloopt zal dit veranderen naar één keer in de twee weken.

## 6.2 Communicatiekanalen

Voor de communicatie met de begeleider, opdrachtgever en andere betrokkenen worden de volgende kanalen ingezet:

E-mail: Wordt gebruikt voor formele communicatie, het delen van documentatie (zoals rapporten) en het vastleggen van afspraken.

Microsoft Teams: Wordt ingezet voor online vergaderingen, voortgangsgesprekken en informele afstemming.

Voor de interne communicatie binnen de projectgroep gebruiken wij naast e-mail en Teams ook Whatsapp, met name voor korte en snelle afstemming. Daarnaast spreken wij elkaar dagelijks wanneer wij op school aanwezig zijn.

## 6.3 Communicatieplan

Om de voortgang te bewaken en alle stakeholders op de hoogte te houden, zijn de volgende structurele communicatiemomenten ingepland:

Wekelijkse vergaderingen met de projectbegeleider

Elke week vindt er een overleg plaats met de projectbegeleider. Tijdens deze vergaderingen wordt de voortgang besproken, wordt er gereflecteerd op het werk van het team en ontvangt het team inhoudelijke en procesmatige feedback. Eventuele problemen of aanpassingen worden direct besproken.

Tweewekelijkse voortgangsgesprekken met de opdrachtgever

Eén keer per twee weken wordt een voortgangsgesprek gehouden met de opdrachtgever. Tijdens dit overleg worden de behaalde resultaten gedeeld, eventuele problemen besproken en wordt de planning voor de komende periode afgestemd.

Sprint Reviews en Retrospectives

Aan het einde van elke sprint vindt een Sprint Review en een Retrospective plaats. In de review wordt het opgeleverde werk gepresenteerd aan de stakeholders. De retrospective richt zich op teamreflectie: wat ging goed, wat kan beter en welke verbeterpunten worden meegenomen naar de volgende sprint.

# 7. Beroepstaken

Een belangrijk onderdeel van dit project is het werken aan beroepstaken. Dit zijn de beroepstaken waar iedereen aan werkt:

A-1 Analyseren probleemdomein & opstellen probleemstelling
G-a Effectief (Internationaal) communiceren
G-c Kritisch, onderzoekend en methodisch werken
G-f Leren leren

Naast deze vier beroepstaken kiest de projectgroep gezamenlijk nog drie aanvullende beroepstaken waaraan gewerkt wordt en waarop de groep wordt beoordeeld. Van deze zeven beroepstaken kiest iedere student vervolgens één beroepstaak waar hij of zij individueel extra wordt beoordeeld. Hieronder zijn de door ons gekozen beroepstaken met een korte toelichting.

Martijn:

D-1 Realiseren van software

Binnen dit project wordt software ontwikkeld die het mogelijk maakt om de hoeveelheid resin in de 3D-printer bij te houden. De software moet niet alleen de huidige hoeveelheid weergeven, maar ook controleren of er voldoende resin aanwezig is voordat een printopdracht wordt gestart.

Hamsa:

D-2 Testen & Evalueren

De ontwikkelde software wordt getest op functionaliteit en kwaliteit, aan de hand van de opgestelde eisen. Daarnaast wordt het systeem geëvalueerd in samenwerking met de opdrachtgever om te beoordelen of het voldoet aan de praktijkbehoeften en gebruikerservaring. Testresultaten en feedback worden vastgelegd en gebruikt voor eventuele verbeteringen.

Nick:

C-1 Ontwerpen software

Binnen dit project ben ik verantwoordelijk voor het ontwerpen van de software. Dit zal onder andere via klassendiagrammen en wireframes gaan. Deze ontwerpen worden aan de klant laten zien (vooral de wireframes)

# ​​Bronvermelding

Liba. (2009). Guide To The Business Analysis Body Of Knowledge. In Liba, Guide To The Business Analysis Body Of Knowledge (p. 272).

Stevens, J. (n.d.). SMART leerdoelen of SMART doelstellingen. Retrieved from De Steven: https://www.desteven.nl/persoonlijke-ontwikkeling/persoonlijke-effectiviteit/persoonlijke-doelstellingen/smart-leerdoelen